Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Sede Formosa

CARRERA: Licenciatura en Sistemas de Información

CÁTEDRA: Seminario de Integración

PRIMER AVANCE

Docente:

Dr. Cerquand, Cristian Fernando

Estudiantes:

Cardenas Ruben Ezequiel - DNI: 45.745.627

Casasola Miguel Alexander - DNI: 46.064.529

Salinas Maria Luz - DNI: 45.533.264

Año lectivo: 2026

Índice

1.	Elección del Proyecto	6

1.1. Contexto Académico	6

1.2. Proceso de Selección del Proyecto	6

1.3. Justificación del Proyecto Elegido	7

1.4. Criterios de Decisión Final	7

2.	Descripción y Alcance del Proyecto	8

2.1 Descripción General	8

2.2 Objetivos del Proyecto	8

2.3 Alcance del Proyecto	8

2.4 Beneficios Esperados	10

3. Entrevista y Análisis de Sistemas Existentes	10

3.1. Entrevista Con la Empresa Anexo	10

3.2. Análisis de Software Existente	11

4. Identificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales	11

5. Elección de Paradigma de Software	11

6. Elección del Ciclo de Vida	12

7. Elección de la Metodología Ágil	12

8. Configuración y Carga Inicial del Trello	12

9. Diagrama de Gantt	14

Marco Teórico	15

Conceptos Fundamentales	15

Herramientas de Diagramación	17

Herramientas de Desarrollo	17

Herramientas de Diseño	18

Herramientas de Control de Versiones:	18

Herramientas para la Organización y Gestión del Proyecto	19

1. El Mercado del Software en Argentina.	19

Estado Actual de la Industria del Software en Argentina	19

Principales Características de la Industria	20

Principales Polos Tecnológicos de Argentina	21

Impacto en la Economía Nacional	22

Culminación	23

2. Gestión y Elección del Proyecto	24

Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software	24

Objetivos Principales de la Gestión de Proyectos de Software	24

El Papel y la Responsabilidad de un Gestor de Proyectos de Software	26

Criterios Fundamentales para Elegir un Proyecto de Software	27

3. Planificación y Herramientas	28

Proceso de Planificación de un Proyecto de Software	28

Plan de Actividades	29

Cuadro Comparativo de Herramientas para la Planificación de Proyectos	31

4. Diagrama de Gantt	33

¿Qué es un Diagrama de Gantt?	33

¿Cuál es su Utilidad en la Gestión del Tiempo?	34

¿Cuál es su Utilidad en la Gestión de Recursos?	34

Elementos Principales de un Diagrama de Gantt	35

5. Técnicas de Recopilación de Información	35

Entrevistas vs Encuestas	35

Cuadro Comparativo de Técnicas de Recolección de Información	36

¿En qué momento del proyecto de software o ante qué perfil de usuario es más conveniente utilizar cada una?.	39

6. Introducción a los Requerimientos	39

Análisis de Requerimientos	40

7. Perspectiva del Usuario vs. Perspectiva del Sistema	41

Requerimiento del Usuario vs Requerimiento del Sistema	41

8. Requerimientos Funcionales y No Funcionales	41

Requerimientos Funcionales	41

Requerimientos No Funcionales	42

Referencias	43

Anexo	46

1. Conocer la Empresa	48

2. Situación Actual	49

Desarrollo

## Elección del Proyecto

### 1.1. Contexto Académico

El presente proyecto se desarrolla en el marco de la cátedra “Seminario de Integración”, cuyo objetivo es la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la carrera mediante un desarrollo de un sistema integral, que demuestre capacidades técnicas y profesionales.

### 1.2. Proceso de Selección del Proyecto

La elección del sistema de gestión y venta online para HyK Mayorista nació entre el equipo y el docente de la cátedra, donde la temática inicial era un sistema de gestión para una empresa frutihortícola mayorista que fue reformulada en conjunto con el profesor hasta quedar en el proyecto para HyK Mayorista, distribuidor mayorista de la ciudad de Formosa. Esta selección se fundamentó en los siguientes aspectos:

#### Relevamiento.

A diferencia de otros proyectos abordados desde una temática puramente propuesta por la cátedra, este trabajo se sustenta en un relevamiento real: el equipo realizó una entrevista directa con los responsables de HyK Mayorista, lo que permitió relevar requerimientos, procesos de venta actuales (por packs y bolsones, atención a comercios y particulares) y necesidades concretas de digitalización de una empresa que actualmente cuenta con escasa presencia online.

#### Relevancia Académica.

El proyecto permite la aplicación práctica de múltiples conceptos teóricos abordados durante la carrera, incluyendo:

- Análisis y diseño de sistemas;

- Gestión de bases de datos relacionales;

- Desarrollo de interfaces de usuario;

- Implementación de medidas de seguridad;

- Gestión de proyectos de software.

#### Complejidad Apropiada.

El alcance del sistema presenta un nivel de complejidad adecuado para un proyecto de seminario, con requerimientos funcionales y no funcionales que permiten demostrar capacidades sin exceder las limitaciones temporales del curso.

### 1.3. Justificación del Proyecto Elegido

#### Necesidad del Sector.

HyK Mayorista es una empresa real con presencia activa en el mercado formoseño, que actualmente casi no cuenta con presencia online más allá de redes sociales (Instagram y Facebook), y gestiona sus ventas y pedidos de forma manual. Esto evidencia una necesidad concreta de digitalización, tanto para optimizar la gestión interna (stock, precios diferenciados) como para ampliar su alcance comercial hacia nuevos clientes, tanto comercios como particulares.

#### Valor Educativo.

El desarrollo de un sistema de e-commerce mayorista nos expone  a consideraciones especiales como:

- Diseño de modelos de datos y precios diferenciados según tipo de cliente (mayorista/minorista);

- Gestión de catálogos con variantes de producto (unidad, pack, bolsón);

#### Aplicabilidad Real.

A diferencia de un desarrollo puramente académico, este proyecto se elabora en base a un relevamiento directo con la empresa, mediante entrevista presencial, por lo que las funcionalidades definidas responden a necesidades reales del negocio, y el sistema resultante tiene potencial de ser implementado y utilizado efectivamente por HyK Mayorista más allá del ámbito de la cátedra.

### 1.4. Criterios de Decisión Final

La decisión final de abordar este proyecto específico se basó en:

Alineación Curricular. Vinculación con los objetivos de aprendizaje de la asignatura.

Factibilidad Técnica. Disponibilidad de herramientas y tecnologías accesibles en el entorno académico.

Impacto Formativo. Potencial de aprendizaje integral en múltiples áreas de la ingeniería de sistemas.

Interés Estudiantil. Aceptación y motivación del equipo de trabajo hacia la temática propuesta.

## Descripción y Alcance del Proyecto

### 2.1 Descripción General

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema integral de gestión y venta online para HyK Mayorista S.R.L., distribuidor mayorista de alimentos, bebidas y limpieza, que digitalice y optimice los procesos de venta, gestión de stock y atención a clientes. El sistema funcionará como una plataforma centralizada que permita la gestión eficiente del catálogo de productos, los pedidos de comercios y particulares, el stock disponible y la comunicación con los clientes, diferenciando condiciones comerciales según el tipo de cliente (mayorista o minorista).

### 2.2 Objetivos del Proyecto

#### Objetivo General.

Desarrollar e implementar un sistema de e-commerce que mejore la gestión comercial y amplíe el alcance de ventas de HyK Mayorista mediante la digitalización de su catálogo y sus procesos de pedido.

#### Objetivos Específicos.

Contamos con los siguientes objetivos específicos:

- Implementar un sistema de autenticación con perfiles diferenciados por tipo de cliente (mayorista/minorista);

- Desarrollar un catálogo de productos navegable, con precios y condiciones según el tipo de cliente;

- Crear un sistema de armado de pedidos por unidad, pack o bolsón mayorista;

- Establecer un panel de administración para la gestión de stock, precios y pedidos;

### 2.3 Alcance del Proyecto

2.3.1. Funcionalidades Incluidas

Gestión de Usuarios y Seguridad:

- Sistema de autenticación con credenciales de usuario y contraseña;

- Gestión de perfiles diferenciados: clientes minoristas, clientes mayoristas y administradores;

- Control de acceso basado en roles y permisos.

Gestión de Catálogo:

- Registro, modificación, eliminación y consulta de productos;

- Organización por categorías (alimentos, bebidas, limpieza);

- Precios diferenciados según tipo de cliente y modalidad de venta (unidad/pack/bolsón).

Gestión de Pedidos:

- Armado de pedidos mediante carrito de compras;

- Confirmación y coordinación de pedidos;

- Historial de pedidos por cliente.

- Procesamiento de pago online mediante Mercado Pago;

- Envío automático del pedido confirmado por WhatsApp;

- Retiro del pedido en el establecimiento como única modalidad de entrega;

Gestión de Stock y Precios:

- Panel de administración para carga y actualización de stock;

- Actualización de precios diferenciados por tipo de cliente;

- Control de disponibilidad de productos.

Funcionalidades Extras:

- Asistente conversacional con IA integrado para consultas frecuentes;

2.3.2 Limitaciones del Proyecto

Fuera del Alcance:

- Logística de envíos. El sistema no gestionará envío a domicilio; la única modalidad de entrega contemplada es el retiro del pedido en el establecimiento de HyK Mayorista.

- Facturación electrónica y gestión contable. El sistema no incluye emisión de comprobantes fiscales ni integración con sistemas contables.

- Gestión de proveedores. No se contempla un módulo para la administración de pedidos o comunicación con proveedores; esta gestión continúa realizándose por los canales actuales de la empresa (contacto telefónico y presencial).

- Sincronización automática con el software de stock existente. El sistema no se integrará automáticamente con el software que la empresa ya utiliza para el control de stock; la carga y actualización de stock en la plataforma web se realizará de forma manual por el administrador.

- Aplicación móvil nativa. El sistema se desarrolla como aplicación web responsiva, sin contemplar el desarrollo de una app nativa para iOS/Android.

### 2.4 Beneficios Esperados

- Mejora en la Eficiencia. Reducción de tiempo en la toma y gestión de pedidos.

- Ampliación de Alcance Comercial. Posibilidad de captar clientes que hoy no conocen o no acceden fácilmente a la empresa por canales tradicionales.

- Reducción de Errores. Minimización de errores en pedidos por comunicación informal (llamadas, mensajes sueltos).

- Accesibilidad. Disponibilidad del catálogo y precios actualizados en cualquier momento, sin depender del horario de atención.

## 3. Entrevista y Análisis de Sistemas Existentes

Para la realización del análisis del sistema de gestión y venta online de HyK Mayorista, se optó por dos instrumentos de relevamiento complementarios: una entrevista directa con los responsables de la empresa y un análisis comparativo de plataformas de e-commerce ya existentes en el mercado. Esta combinación permitió, por un lado, conocer las necesidades, procesos actuales y expectativas concretas de la empresa, y por otro, identificar buenas prácticas y funcionalidades estándar del sector que sirvieran de referencia para el diseño del sistema.

### 3.1. Entrevista Con la Empresa Anexo

La entrevista fue realizada a un representante de HYK Mayorista, con el objetivo de conocer las características de la empresa, su modalidad actual de comercialización, los procesos relacionados con la gestión de productos, precios, stock y pedidos, así como también identificar necesidades y oportunidades de mejora que puedan ser contempladas en el desarrollo de una plataforma web.

## 3.2. Análisis de Software Existente

De forma complementaria, se realizó un relevamiento de plataformas de e-commerce ya existentes, orientados a venta mayorista y minorista, con el objetivo de identificar funcionalidades comunes del sector (catálogos con precios diferenciados, carritos de compra) y detectar posibles mejoras o funcionalidades a incorporar en el sistema propio.

## 4. Identificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Gracias a la Entrevista y la Observación de Softwares ya existentes, Se encontraron los siguientes requerimientos Funcionales y no Funcionales.

Imagen 1. Requerimientos Funcionales

Imagen 2. Requerimientos No Funcionales

## 5. Elección de Paradigma de Software

Definir el paradigma de programación es un paso fundamental en el proyecto. Tras evaluar alternativas como la programación estructurada y la funcional, optamos por el paradigma orientado a objetos (POO) por ser la alternativa más eficiente. Este enfoque nos brinda una base modular y altamente reutilizable. Al modelar el sistema mediante clases y objetos con sus respectivos atributos y métodos logramos un código ordenado y fácil de entender para todo el equipo. Además, esta decisión garantiza un mantenimiento más sencillo y asegura la escalabilidad del sistema, algo clave para incorporar futuras integraciones en próximas etapas.

## 6. Elección del Ciclo de Vida

Dado que el proyecto está estructurado en entregas por etapas, seleccionamos el modelo incremental. Este enfoque fragmenta el trabajo en iteraciones más cortas, abordando y entregando los requisitos según su nivel de prioridad. Cada nueva entrega genera un incremento funcional que amplía la base del anterior, sumando características hasta completar la totalidad del sistema. Este ciclo nos permite aportar valor a HyK Mayorista desde las primeras fases del desarrollo, facilitando la integración continua de los ajustes y la retroalimentación obtenida tanto en las entrevistas iniciales como en las validaciones periódicas con el cliente.

## 7. Elección de la Metodología Ágil

Respecto a la metodología ágil a emplear para el desarrollo del proyecto, nos decantamos por Kanban. Esta metodología se basa en la visualización del flujo de trabajo mediante un tablero dividido en columnas (por ejemplo, pendiente, en desarrollo, en revisión y finalizado), permitiendo un seguimiento claro y constante del estado de cada tarea, sin necesidad de organizar el trabajo en sprints de duración fija.

Se optó por Kanban por sobre otras metodologías ágiles como Scrum o Extreme Programming (XP) debido a que, al ser un equipo de tres integrantes, no resulta necesario un marco de trabajo con roles definidos rígidamente (Scrum Master, Product Owner) ni prácticas que requieren una división en parejas fijas, como la programación en pareja propia de XP.

Kanban permite una distribución flexible de tareas entre los integrantes del equipo, facilitando la reasignación según disponibilidad y prioridad, y limitando la cantidad de tareas en curso para evitar sobrecarga de trabajo individual. Esta flexibilidad se complementa con el modelo de ciclo de vida incremental definido previamente, que organiza las entregas del proyecto en etapas.

## 8. Configuración y Carga Inicial del Trello

Para la organización y seguimiento de las tareas del proyecto se utilizó Trello, una herramienta de gestión visual basada en tableros, listas y tarjetas que permite aplicar la metodología ágil Kanban de forma directa. Se eligió esta herramienta por su simplicidad, su capacidad de visualizar el flujo de trabajo de un vistazo, y por facilitar la colaboración entre los tres integrantes del equipo sin necesidad de reuniones constantes de sincronización.

El tablero del proyecto se organiza en las siguientes columnas:

Tarjetas Principales. Lista de referencia que no representa tareas, sino que documenta el stack tecnológico utilizado en cada área del proyecto (Diseño, Frontend, Backend, Base de Datos), mediante tarjetas de colores con las herramientas y lenguajes correspondientes a cada una.

BackLog/Requerimientos. Contiene todas las tareas identificadas para el proyecto, desglosadas a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, junto con las tareas de diseño y configuración inicial. Cada tarjeta indica su fecha estimada de inicio y finalización.

Por Hacer. Tareas priorizadas y listas para comenzar a desarrollarse en el corto plazo.

En Progreso. Tareas que se encuentran actualmente en desarrollo por parte de algún integrante del equipo.

Pausado. Tareas que fueron iniciadas o planificadas pero se encuentran temporalmente detenidas, ya sea por depender de una definición pendiente con la empresa o por reordenamiento de prioridades.

Testing. Tareas finalizadas en desarrollo que se encuentran en proceso de prueba y verificación antes de darse por completadas.

Hecho. Tareas finalizadas y verificadas, que ya no requieren más trabajo.

Despliegue. Tareas relacionadas con la puesta en producción o entrega de las funcionalidades ya completadas y probadas.

Imagen 3. Primer Vistazo a Trello (20/08)

## 9. Diagrama de Gantt

Imagen 4. Diagrama de Gantt

# Marco Teórico

Para la elaboración de un sistema de e-commerce no solo se necesitan lenguajes de programación y un editor de código fuente; para llevar a cabo este proyecto se emplean una serie de herramientas que van desde lo básico, cómo diagramar, hasta lo más complejo, como instrumentos de codificación y diseño.

## Conceptos Fundamentales

Para poder entender cómo se lleva a cabo este proyecto, se necesitan definir y conocer los siguientes conceptos:

- Modelo Entidad-Relación: El modelo entidad-relación es una representación visual y abstracta de la estructura de una base de datos relacional. Permite describir las entidades principales que existen en un sistema y las relaciones entre ellas. Por ejemplo, en un sistema de ventas, las entidades pueden ser Clientes, Productos y Pedidos, y las relaciones pueden ser "realiza" (un cliente realiza un pedido) o "contiene" (un pedido contiene productos).

- Base de Datos Relacional: Una base de datos relacional es una colección de información que organiza datos en relaciones predefinidas, en la que los datos se almacenan en una o más tablas (o "relaciones") de columnas y filas, lo que facilita la visualización y la comprensión de cómo se relacionan las diferentes estructuras de datos entre sí. Las relaciones son conexiones lógicas entre las diferentes tablas y se establecen a partir de la interacción entre ellas.

- Diagrama de Clases: El diagrama de clases es una herramienta para comunicar el diseño de un programa orientado a objetos, permitiendo modelar las relaciones entre las entidades. En UML, una clase es representada por un rectángulo que posee tres divisiones: Nombre de la clase, atributos que tiene y mensajes que entiende.

- Diagrama de Casos de Uso: El diagrama de casos de uso es una herramienta fundamental en el diseño de software, especialmente en las primeras etapas de desarrollo. Es parte del lenguaje de modelado UML (Unified Modeling Language) y se utiliza para representar las interacciones entre los actores (usuarios u otros sistemas) y el sistema que se está desarrollando. Este diagrama se enfoca en las funciones que el sistema debe cumplir y en las relaciones de los actores con dichas funciones, proporcionando una visión clara y comprensible de los requisitos funcionales del sistema.

- Front-End y Back-End:  El frontend se refiere a la parte visible de un sitio web o aplicación con la que los usuarios pueden interactuar directamente. Es la cara del sitio, ubicada en el lado del cliente. Por otro lado, el Backend se encarga de la conexión con la base de datos y el servidor utilizado por el sitio web. Esta parte está situada en el lado del servidor.

- Control de Versiones: Los sistemas de control de versiones son software que ayudan a realizar un seguimiento de los cambios realizados en el código a lo largo del tiempo. Como desarrollador edita código, el sistema de control de versiones toma una instantánea de los archivos. A continuación, guarda esa instantánea de forma permanente para que se pueda recuperar más adelante si es necesario.

- Framework: Un framework es un conjunto de herramientas, estructuras y reglas que proporcionan un marco de trabajo predefinido para el desarrollo de software.

- Gestor de Dependencias: Cuando hablamos de gestores de dependencias son aquellas herramientas que nos permiten instalar, actualizar y eliminar estas dependencias de terceros que tiene nuestro proyecto para su funcionamiento mediante una línea de comandos, si utilizamos Linux es muy similar al gestor de aplicaciones como apt-get o dnf, por lo general existen gestores apropiados para diferentes lenguajes, pero en esta oportunidad se hará referencias únicamente a JavaScript.

## Herramientas de Diagramación

- Draw.io: Draw.io es una aplicación de diagramación gratuita que permite a los usuarios crear y compartir diagramas dentro de un navegador web. La herramienta en línea funciona con G Suite/Google Drive y Dropbox y está totalmente integrada y es fácil de auditar en los productos Confluence y Jira de Atlassian.

## Herramientas de Desarrollo

- MySQL WorkBench: MySQL Workbench es la interfaz gráfica de usuario (GUI) oficial y multiplataforma para MySQL. Ofrece un entorno integrado para diseñadores, desarrolladores y administradores de bases de datos. La herramienta abarca tres áreas principales: desarrollo en SQL y ejecución de consultas, modelado de bases de datos y diseño de esquemas, y administración y monitoreo de servidores.

- PHP: PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de código abierto, ampliamente utilizado y diseñado específicamente para el desarrollo web. Se trata de un lenguaje interpretado que puede ser embebido en el código HTML. PHP puede ejecutarse en la mayoría de los servidores web y en todas las plataformas y sistemas operativos sin necesidad de costo adicional.

- Laravel: Laravel se ha convertido en uno de los frameworks más destacados de PHP, reconocido por su capacidad para simplificar tareas complejas y permitir el desarrollo de aplicaciones modernas con una estructura clara y eficiente.

- Composer: Composer es un manejador de paquetes para PHP que proporciona un estándar para administrar, descargar e instalar dependencias y librerías. Similar a NPM en Node.js y Bundler en Ruby, Composer es la solución ideal cuando trabajamos en proyectos complejos que dependen de múltiples fuentes de instalación. En lugar de tener que descargar cada dependencia de forma manual, Composer hace esto de forma automática por nosotros.

- HTML: HTML es el lenguaje con el que se define el contenido de las páginas web. Corresponde a las siglas en inglés de Lenguaje de Marcado de Hipertexto, básicamente son un conjunto de etiquetas que el navegador interpreta y se emplean para definir el texto y otros elementos que compondrán una página web, como imágenes, listas, tablas, vídeos, etc.

- CSS: Hojas de Estilo en Cascada (del inglés Cascading Style Sheets) o CSS es el lenguaje de estilos utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML (incluyendo varios lenguajes basados en XML como SVG, MathML o XHTML). CSS describe cómo debe ser renderizado el elemento estructurado en la pantalla, en papel, en el habla o en otros medios.

- JavaScript: JavaScript es un lenguaje de programación diseñado en un principio para añadir interactividad a las páginas webs y crear aplicaciones web. A pesar de la similitud en el nombre, no está relacionado con Java. Se emplea en el desarrollo de páginas web para tareas como cambiar automáticamente la fecha de una página, hacer que una página aparezca en una ventana emergente al hacer clic en un enlace o que un texto o imagen cambien al pasar el ratón por encima. También suele emplearse para hacer encuestas y formularios.

## Herramientas de Diseño

- Google Stitch: Google Stitch es una herramienta impulsada por IA diseñada para ayudar a generar interfaces de aplicaciones móviles y web mediante prompts (instrucciones en texto) o referencias visuales como bocetos, wireframes o capturas. Su objetivo es simplificar el diseño de pantallas, flujos y estilos visuales, reduciendo drásticamente los tiempos de ideación y prototipado.

## Herramientas de Control de Versiones:

- Git:  Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar y gestionar los cambios realizados en los archivos de un proyecto de software. Su utilización permite conservar diferentes versiones del proyecto, consultar el historial de modificaciones, recuperar versiones anteriores y trabajar de manera simultánea sobre el código sin perder los cambios realizados. Entre sus principales características se encuentran el manejo de repositorios, commits, ramas (branches) y fusiones (merges), funcionalidades que permiten organizar el desarrollo y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes de un equipo.

- Github: GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo basada en la nube que permite alojar repositorios de código administrados mediante Git. Su principal función es facilitar el almacenamiento, gestión y colaboración sobre proyectos de software, permitiendo que diferentes integrantes de un equipo puedan trabajar sobre un mismo proyecto y mantener un historial de los cambios realizados.

## Herramientas para la Organización y Gestión del Proyecto

- Trello:  Trello es una herramienta de gestión y organización de proyectos que facilita la planificación, distribución y seguimiento de las actividades dentro de un equipo de trabajo. Su funcionamiento se basa en la utilización de tableros, que pueden organizarse en diferentes listas y tarjetas según las necesidades del proyecto. Las listas permiten representar distintas etapas o categorías del trabajo, mientras que las tarjetas contienen las tareas específicas que deben realizarse.

## 1. El Mercado del Software en Argentina.

### Estado Actual de la Industria del Software en Argentina

La industria del software y los servicios informáticos (SSI) constituye uno de los sectores más importantes de la economía del conocimiento argentina. Está formada por empresas que desarrollan software, brindan servicios informáticos, realizan consultoría tecnológica y ofrecen soluciones digitales para empresas y organismos de diferentes sectores.

Actualmente, el sector presenta una tendencia de crecimiento, impulsada principalmente por la transformación digital, la demanda internacional de servicios tecnológicos y el desarrollo de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), computación en la nube, análisis de datos y ciberseguridad.

Según la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), durante 2025 la industria generó casi 5.000 nuevos puestos de trabajo, alcanzando aproximadamente 208.500 empleos formales en todo el país. Además, las exportaciones de software llegaron a un récord de aproximadamente USD 2.651 millones. Entre 2023 y 2025 se generaron más de 17.000 nuevos puestos de trabajo en el sector.

La CESSI también destaca que el software tiene un papel estratégico porque genera divisas, empleo calificado, capital humano y valor agregado, además de contribuir a la transformación digital y a la competitividad de otras actividades económicas.

### Principales Características de la Industria

Entre las principales características del mercado argentino del software se pueden destacar:

- Alto Nivel de Capital Humano: Es una industria basada principalmente en el conocimiento y requiere profesionales especializados, como programadores, analistas, diseñadores, especialistas en datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.

- Generación de Empleo Calificado: El sector es uno de los principales generadores de nuevos empleos dentro de la economía del conocimiento. En 2025 alcanzó aproximadamente 208.500 empleos formales.

- Orientación Exportadora: Una parte importante de las empresas argentinas presta servicios a clientes del exterior. En 2025 las exportaciones alcanzaron aproximadamente USD 2.651 millones, mostrando la capacidad del sector para generar ingresos en moneda extranjera.

- Desarrollo de Nuevas Tecnologías: Las empresas incorporan tecnologías como Inteligencia Artificial, análisis de datos, computación en la nube, automatización y soluciones digitales, que están modificando los productos y servicios ofrecidos.

- Trabajo Remoto: El sector tiene una fuerte adopción del trabajo remoto. Según CESSI, más del 88 % de las empresas utilizaba modalidades de trabajo remoto en los datos correspondientes a 2024.

- Distribución Federal: Aunque Buenos Aires concentra una parte importante de la actividad, existen empresas, clusters y polos tecnológicos en diferentes provincias y ciudades del país. Esto permite desarrollar talento y generar empleo tecnológico fuera de los grandes centros urbanos.

- Vinculación entre Empresas, Universidades y Estado: Los polos tecnológicos funcionan como espacios de cooperación entre empresas, instituciones educativas, organismos públicos y centros de investigación, favoreciendo la capacitación, innovación y creación de nuevos negocios.

### Principales Polos Tecnológicos de Argentina

La industria del software no está concentrada en una única ciudad. Argentina cuenta con diferentes polos, clusters y ecosistemas tecnológicos que reúnen empresas, profesionales, universidades e instituciones.

#### 1. Buenos Aires y CABA – Polo IT Buenos Aires.

Es uno de los principales centros tecnológicos del país. El Polo IT Buenos Aires nuclea empresas de tecnología de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Su objetivo es impulsar y representar a la industria IT de la región, promoviendo el desarrollo de negocios, alianzas, capacitación y vínculos entre empresas, universidades y organismos públicos.

Además, el Gobierno de la Ciudad trabaja junto con el Polo IT en informes periódicos para monitorear el sector tecnológico, el empleo y los perfiles laborales demandados.

#### 2. Córdoba – Cluster Tecnológico Córdoba.

Córdoba constituye otro de los grandes centros tecnológicos del país, con una importante concentración de empresas de software y servicios tecnológicos. Su ecosistema se caracteriza por la formación de talento, innovación, emprendimientos tecnológicos y exportación de servicios.

#### 3. Rosario – Polo Tecnológico Rosario.

Rosario cuenta con un ecosistema tecnológico consolidado a través del Polo Tecnológico Rosario, que reúne más de 120 empresas de software, telecomunicaciones, bioingeniería, biotecnología e ingeniería. Además, trabaja junto con los gobiernos municipal y provincial y universidades como la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Tecnológica Nacional.

El Polo también participa activamente en el desarrollo de la industria del software y en iniciativas vinculadas con innovación, emprendimientos y videojuegos.

#### 4. Mar del Plata – Ecosistema tecnológico ATICMA.

Mar del Plata posee un ecosistema tecnológico representado principalmente por ATICMA, que reúne profesionales, emprendedores, empresas y universidades de la región.

En los últimos años adquirió especial relevancia en el campo de la Inteligencia Artificial. Un relevamiento de ATICMA de 2025 identificó más de 30 empresas tecnológicas de la ciudad que desarrollan o utilizan IA en sectores como salud, agro, comercio, educación, industria, logística y fintech.

### Impacto en la Economía Nacional

La industria del software tiene un impacto importante en la economía argentina por varias razones:

Generación de Empleo.

Es una actividad que requiere trabajadores especializados y genera empleos de alto valor agregado. En 2025 el sector alcanzó alrededor de 208.500 empleos formales y creó casi 5.000 nuevos puestos durante ese año.

Generación de Divisas.

Las exportaciones de software y servicios informáticos representan una fuente importante de ingresos provenientes del exterior. En 2025 alcanzaron aproximadamente USD 2.651 millones, constituyendo un récord para el sector.

Mayor Productividad y Competitividad.

El software no solamente genera ingresos directamente, sino que también permite que otras industrias mejoren sus procesos mediante la digitalización, automatización y utilización de datos. Por eso, su impacto se extiende a sectores como finanzas, comercio, salud, industria, agro y logística. CESSI destaca precisamente el aporte del software al valor agregado y a la competitividad del resto de las industrias.

Desarrollo del Capital Humano.

El crecimiento de la industria impulsa la necesidad de formar profesionales en programación, análisis de datos, IA, ciberseguridad y otras áreas tecnológicas. Esto fortalece la relación entre empresas, universidades y centros de investigación.

Desarrollo Regional.

Los polos tecnológicos permiten que el crecimiento de la economía del conocimiento se extienda a diferentes regiones del país. Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata son ejemplos de ecosistemas donde las empresas trabajan conjuntamente con universidades, gobiernos e instituciones para generar innovación y empleo.

### Culminación

La industria del software en Argentina se encuentra en una etapa de crecimiento y transformación, impulsada por la demanda de servicios tecnológicos, las exportaciones y la incorporación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial. En 2025 alcanzó aproximadamente 208.500 empleos formales y exportaciones cercanas a USD 2.651 millones, demostrando su importancia dentro de la economía del conocimiento.

Los principales polos tecnológicos, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata, cumplen un papel fundamental al concentrar empresas, profesionales, universidades y organismos que favorecen la innovación y el desarrollo tecnológico.

En consecuencia, el software representa para Argentina una actividad estratégica porque genera empleo calificado, produce valor agregado, permite obtener divisas mediante exportaciones, mejora la competitividad de otras industrias y contribuye al desarrollo tecnológico y económico del país.

## 2. Gestión y Elección del Proyecto

### Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software

La gestión de proyectos de software es la disciplina dedicada a la planificación, programación, asignación de recursos, ejecución, seguimiento y entrega de productos de software y aplicaciones web.

Consiste en planear, organizar y supervisar todas las actividades necesarias para desarrollar y entregar un producto que cumpla con los requerimientos y objetivos establecidos. Para ello, se utilizan diferentes metodologías y técnicas que permiten administrar de manera eficiente los recursos, tiempos, costos y actividades del proyecto, además de realizar un seguimiento continuo para detectar y resolver las dificultades que puedan surgir durante el proceso.

A diferencia de la gestión de proyectos tradicional, el desarrollo de software presenta características particulares, ya que se trabaja con un producto intangible que puede estar sujeto a cambios frecuentes. Por este motivo, requiere pruebas constantes, adaptación a cambios tecnológicos y retroalimentación continua del cliente.

En resumen, la gestión de proyectos de software permite organizar, administrar y controlar todas las etapas del proyecto, desde la planificación inicial hasta la entrega del producto final, buscando que este cumpla con los requerimientos, plazos, costos y objetivos establecidos.

### Objetivos Principales de la Gestión de Proyectos de Software

El principal objetivo de la Gestión de Proyectos de Software es encaminar y organizar el trabajo del equipo de desarrollo de manera productiva, eficiente y competente, con el fin de conducir el proyecto al éxito y lograr la entrega de un producto que cumpla con los requerimientos establecidos.

Sus principales objetivos son:

- Cumplir con los Requerimientos del Proyecto: Asegurar que el software desarrollado responda a las necesidades y expectativas del cliente y cumpla con las funcionalidades y características definidas al inicio del proyecto.

- Planificar y Organizar las Actividades: Establecer qué tareas deben realizarse, en qué orden, quién será responsable de cada una y cuánto tiempo se necesitará para completarlas.

- Administrar Eficientemente los Recursos: Gestionar y distribuir de manera adecuada los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos disponibles para evitar desperdicios y aprovecharlos de la mejor manera posible.

- Cumplir con los Tiempos Establecidos: Controlar el avance del proyecto y las tareas planificadas para lograr que el producto sea entregado dentro de los plazos acordados.

- Controlar los Costos y el Presupuesto: Realizar un seguimiento de los gastos del proyecto para evitar costos innecesarios y procurar que el desarrollo se mantenga dentro del presupuesto disponible.

- Garantizar la Calidad del Software: Establecer controles, pruebas y revisiones durante el desarrollo para detectar errores y asegurar que el producto final sea confiable, funcional y cumpla con los estándares de calidad requeridos.

- Identificar y Gestionar los Riesgos: Detectar anticipadamente posibles problemas que puedan afectar al proyecto y establecer medidas para prevenirlos, reducir su impacto o resolverlos de manera adecuada.

- Coordinar y Dirigir al Equipo de Trabajo: Organizar las responsabilidades de cada integrante, facilitar la comunicación y promover la colaboración entre las personas involucradas en el proyecto.

- Realizar el Seguimiento y Control del Proyecto: Supervisar continuamente el progreso del desarrollo, comparando lo realizado con lo planificado para detectar desviaciones y aplicar las correcciones necesarias.

- Lograr la satisfacción del cliente: Mantener una comunicación y retroalimentación constante con el cliente para verificar que el desarrollo avance de acuerdo con sus necesidades y expectativas.

Los objetivos de la gestión de proyectos de software buscan que el desarrollo se realice de manera organizada, eficiente y controlada, logrando un producto de calidad, que cumpla con los requerimientos del cliente, dentro del tiempo y presupuesto establecidos.

### El Papel y la Responsabilidad de un Gestor de Proyectos de Software

Los gestores de proyectos de software puede que tengan que realizar cualquiera de las siguientes tareas:

- Planificación: Se refiere a armar el anteproyecto de todo el proyecto desde la conceptualización hasta la realización. Definirá el alcance, asignará los recursos necesarios, propondrá el cronograma, delineará el plan de ejecución, trazará una estrategia de comunicación e indicará los pasos necesarios para las pruebas y el mantenimiento.

- Dirección: Un gestor de proyectos de software deberá reunir y dirigir el equipo del proyecto, que probablemente estará formado por desarrolladores, analistas, probadores, diseñadores gráficos y redactores técnicos. Esto requiere excelentes habilidades de comunicación, liderazgo e interpersonales.

- Ejecución: El gestor de proyectos participará en la ejecución exitosa de cada etapa del proyecto y las supervisará. Esto incluye el seguimiento del progreso, los controles frecuentes del equipo y la elaboración de informes de estado.

- Gestión del Tiempo: Cumplir con el cronograma resulta fundamental para la finalización exitosa de cualquier proyecto, pero es especialmente complejo cuando se trata de gestionar proyectos de software porque es casi seguro que se producirán cambios en el plan original a medida que evoluciona el proyecto. Los gestores de proyectos de software deben ser expertos en gestión de riesgos y planificación de contingencias para garantizar el avance cuando hay obstáculos o cambios.

- Presupuesto: Al igual que los gestores de proyectos tradicionales, los gestores de proyectos de software tienen la tarea de elaborar un presupuesto para un proyecto y luego ceñirse a él lo máximo posible, moderando el gasto y reasignando fondos cuando sea necesario.

- Mantenimiento: La gestión de proyectos de software normalmente fomenta las pruebas constantes del producto para descubrir y corregir pronto los errores, ajustar el producto final a las necesidades del cliente y mantener el proyecto bien encaminado. El gestor de proyectos de software es responsable de garantizar que se realicen pruebas, evaluaciones y correcciones adecuadas y coherentes.

### Criterios Fundamentales para Elegir un Proyecto de Software

Antes de decidir qué proyecto de software desarrollar, el equipo debe evaluar diferentes aspectos que permitan determinar si el proyecto es conveniente, viable y posible de realizar. Esta evaluación ayuda a reducir riesgos y a seleccionar el proyecto que tenga mayores posibilidades de éxito.

Entre los principales criterios se encuentran:

- Viabilidad Técnica: Determinar si el equipo cuenta con los conocimientos, tecnologías, herramientas e infraestructura necesarias para desarrollar el proyecto. También se debe analizar si la tecnología requerida está disponible y si es posible implementar las funcionalidades solicitadas.

- Viabilidad Económica: Analizar si el proyecto es rentable y económicamente conveniente, considerando los costos de desarrollo, recursos humanos, infraestructura, licencias, mantenimiento y otros gastos. También se deben estimar los posibles beneficios o ingresos que podría generar el proyecto.

- Viabilidad Operativa: Evaluar si el software podrá ser utilizado e integrado correctamente en la organización y si se adapta a los procesos y necesidades de los usuarios. También se debe considerar si los usuarios podrán utilizarlo adecuadamente y si la organización está preparada para incorporarlo.

- Tiempo de Desarrollo: Estimar cuánto tiempo será necesario para completar el proyecto y determinar si es posible cumplir con los plazos establecidos. Se deben considerar la cantidad de funcionalidades, el tamaño del equipo y la complejidad del desarrollo.

- Riesgos del Proyecto: Identificar los posibles factores que podrían afectar o impedir el éxito del proyecto, como problemas tecnológicos, falta de recursos, cambios en los requerimientos, dificultades del equipo o retrasos. También se debe evaluar la posibilidad de prevenir o reducir dichos riesgos.

- Necesidad y Beneficio para el Cliente o Usuario: Analizar si el proyecto resuelve un problema real o satisface una necesidad concreta. Se debe determinar quiénes serán los usuarios, qué beneficios obtendrán y qué valor aportará el software.

Para elegir qué proyecto de software desarrollar, el equipo debe analizar principalmente su viabilidad técnica, económica y operativa, además del tiempo, los riesgos y los beneficios que puede generar. Esto permite seleccionar un proyecto que sea realizable, conveniente y capaz de alcanzar los objetivos establecidos.

## 3. Planificación y Herramientas

### Proceso de Planificación de un Proyecto de Software

El proceso de planificación de un proyecto de software consiste en definir y organizar, antes de comenzar el desarrollo, qué se va a realizar, cómo se va a realizar, quién será responsable, qué recursos serán necesarios y en cuánto tiempo se deberá completar.

La planificación permite establecer una guía para que el equipo pueda desarrollar el proyecto de manera organizada, controlada y eficiente, reduciendo los riesgos y facilitando el seguimiento del avance.

Durante este proceso se deben definir principalmente:

- Objetivos y Alcance: Determinar qué se busca lograr con el proyecto, qué funcionalidades tendrá el software y qué elementos quedarán fuera del proyecto.

- Requerimientos: Identificar y documentar las necesidades de los usuarios y las funcionalidades que deberá cumplir el sistema.

- Actividades y Tareas: Dividir el proyecto en actividades más pequeñas y ordenadas que permitan organizar y controlar el trabajo.

- Recursos: Determinar qué personas, herramientas, tecnologías, equipos y otros recursos serán necesarios para realizar cada actividad.

- Estimación de Tiempos y Costos: Calcular cuánto tiempo y qué presupuesto serán necesarios para completar las diferentes actividades del proyecto.

- Cronograma: Establecer las fechas de inicio y finalización de las actividades, teniendo en cuenta el orden y las dependencias entre ellas.

- Riesgos: Identificar posibles problemas que puedan afectar el desarrollo y establecer medidas para prevenirlos o reducir su impacto.

- Seguimiento y Control: Establecer mecanismos para comparar el avance real con lo planificado y realizar modificaciones cuando sea necesario.

En los proyectos de software, la planificación puede refinarse y actualizarse durante el desarrollo, especialmente cuando se trabaja de manera iterativa. Esto permite adaptar el plan a los cambios, nuevos requerimientos y resultados obtenidos durante el proyecto.

### Plan de Actividades

El Plan de Actividades es un documento que organiza y detalla todas las tareas necesarias para desarrollar el proyecto, indicando qué debe hacerse, quién será responsable, cuánto tiempo llevará y en qué momento deberá realizarse.

Su objetivo es proporcionar al equipo una guía de trabajo que permita organizar las actividades, controlar el avance y verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo con lo planificado. En un proyecto de software, el cronograma debe contemplar las principales actividades del desarrollo, junto con sus hitos, entregables, recursos y dependencias.

Un Plan de Actividades debe contener como mínimo:

- Actividad o Tarea: Descripción clara de lo que se debe realizar dentro del proyecto.

- Responsable: Persona o grupo encargado de realizar cada actividad.

- Fecha de Inicio y Finalización: Indica cuándo comienza y cuándo debe terminar cada tarea.

- Duración o Tiempo Estimado: Cantidad de tiempo que se calcula que será necesaria para completar la actividad.

- Recursos Necesarios: Personas, herramientas, tecnologías, materiales o cualquier otro recurso requerido para realizar la tarea.

- Dependencias: Relación entre las actividades, indicando qué tareas deben finalizar o comenzar antes de poder realizar otras.

- Hitos: Puntos importantes del proyecto que permiten verificar el cumplimiento de determinados objetivos o etapas.

- Entregables: Productos o resultados concretos que deben obtenerse al finalizar determinadas actividades.

- Prioridad: Permite identificar qué actividades son más importantes o urgentes dentro del proyecto.

- Estado o Porcentaje de Avance: Permite realizar el seguimiento de cada actividad y conocer si está pendiente, en proceso o finalizada.

#### Ejemplo de Plan de Actividades

| Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración | Dependencia | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevamiento de requisitos | Analista | 01/09 | 05/09 | 5 días | — | Documento de requisitos |
| Diseño del sistema | Diseñador/Analista | 06/09 | 12/09 | 7 días | Requisitos | Diseño del sistema |
| Desarrollo | Programadores | 13/09 | 30/09 | 18 días | Diseño | Módulos desarrollados |
| Pruebas | Equipo de desarrollo | 01/10 | 07/10 | 7 días | Desarrollo | Informe de pruebas |
| Implementación | Equipo técnico | 08/10 | 10/10 | 3 días | Pruebas | Sistema implementado |

El proceso de planificación permite definir y organizar cómo se llevará adelante el proyecto, mientras que el Plan de Actividades concreta esa planificación en tareas, responsables, tiempos, recursos, dependencias, hitos y entregables. De esta manera, el equipo puede organizar el trabajo, controlar el avance y detectar posibles retrasos o problemas antes de que afecten al proyecto.

### Cuadro Comparativo de Herramientas para la Planificación de Proyectos

| Herramienta | Características principales | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Project | Herramienta orientada a la planificación y gestión detallada de proyectos. Permite trabajar con tareas, dependencias, programación, recursos, costos y cronogramas. Microsoft señala que Project resulta especialmente adecuado cuando se necesitan controlar dependencias, costos o proyectos de mayor complejidad. (Soporte de Microsoft) | - Permite realizar una planificación detallada del proyecto. - Facilita la gestión de dependencias entre tareas. - Permite controlar recursos, costos y tiempos. - Ofrece una visión mediante líneas de tiempo/Gantt. - Es adecuado para proyectos grandes y complejos. | - Puede resultar más complejo de aprender que herramientas visuales como Trello. - Para aprovechar sus funciones avanzadas se requiere una mayor planificación y configuración. - Sus capacidades más completas están orientadas a escenarios de gestión profesional de proyectos. |
| Jira | Plataforma de Atlassian especialmente utilizada para equipos de software. Permite organizar el trabajo mediante tableros, listas, cronogramas, flujos de trabajo y automatizaciones. También permite visualizar la duración y las dependencias de las tareas mediante la vista Timeline. (Atlassian Learning) | - Muy adecuada para proyectos de desarrollo de software. - Permite trabajar con metodologías ágiles, como Scrum y Kanban. - Facilita el seguimiento del estado de las tareas. - Permite crear flujos de trabajo personalizados. - Cuenta con informes, automatizaciones e integraciones. | - Puede resultar compleja para usuarios principiantes debido a la cantidad de funciones y configuraciones. - Está muy orientada al seguimiento del trabajo y desarrollo de software, por lo que puede resultar excesiva para proyectos simples. - Algunas capacidades avanzadas de planificación requieren planes superiores. |
| Trello | Herramienta de gestión visual basada principalmente en tableros, listas y tarjetas. Permite organizar tareas, asignar responsables, establecer fechas de vencimiento y visualizar el proyecto mediante diferentes vistas, incluyendo cronograma y tabla. También dispone de automatizaciones e integraciones. (Trello) | - Fácil de aprender y utilizar. - Su sistema de tableros y tarjetas permite visualizar rápidamente el estado de las tareas. - Facilita la colaboración del equipo. - Permite automatizar tareas repetitivas. - Cuenta con numerosas integraciones y plantillas. | - Puede resultar limitado para proyectos muy grandes o complejos que requieren una planificación detallada de costos, recursos y dependencias. - Algunas funciones avanzadas requieren planes pagos. - Su enfoque visual y sencillo puede quedarse corto cuando se necesita un control formal y detallado del proyecto. |

Las tres herramientas permiten planificar y organizar proyectos, pero están orientadas a necesidades diferentes. Microsoft Project se destaca cuando se necesita una planificación formal y detallada, especialmente en proyectos con muchas tareas, dependencias, recursos y costos. Jira resulta especialmente conveniente para equipos de desarrollo de software, debido a sus tableros, flujos de trabajo, metodologías ágiles y herramientas de seguimiento. Trello, en cambio, se caracteriza por su simplicidad y organización visual, siendo una buena alternativa para equipos que buscan comenzar rápidamente a organizar sus tareas y proyectos.

## 4. Diagrama de Gantt

### ¿Qué es un Diagrama de Gantt?

El Diagrama de Gantt es una herramienta gráfica de planificación y gestión de proyectos que permite representar visualmente las actividades de un proyecto a lo largo de un período de tiempo determinado.

Se presenta generalmente mediante una lista de tareas y una escala temporal, donde cada actividad se representa mediante una barra que indica su fecha de inicio, fecha de finalización y duración. Además, puede mostrar las dependencias entre tareas, los hitos, los responsables y el avance del proyecto.

De esta manera, permite obtener una visión general del proyecto, facilitando la comprensión de qué actividades deben realizarse, cuándo deben realizarse y cómo se relacionan entre sí.

### ¿Cuál es su Utilidad en la Gestión del Tiempo?

El Diagrama de Gantt es especialmente útil para planificar, programar y controlar el tiempo del proyecto. Permite:

- Establecer fechas de inicio y finalización para cada actividad.

- Determinar la duración de cada tarea.

- Ordenar las actividades según la secuencia en la que deben realizarse.

- Identificar dependencias, es decir, qué tareas deben completarse antes de comenzar otras.

- Detectar posibles retrasos o conflictos en la planificación.

- Realizar un seguimiento del avance, comparando lo planificado con lo que realmente se está realizando.

- Visualizar los hitos importantes del proyecto y controlar el cumplimiento de los principales objetivos.

Por lo tanto, el Gantt permite tener una visión clara del cronograma y facilita la toma de decisiones cuando aparecen retrasos o cambios durante el desarrollo del proyecto.

### ¿Cuál es su Utilidad en la Gestión de Recursos?

También permite organizar y controlar la asignación de recursos necesarios para realizar las diferentes actividades. Los recursos pueden ser personas, equipos, herramientas, materiales o capacidad de trabajo.

Su representación visual permite:

- Asignar responsables a las diferentes tareas.

- Conocer qué recursos se necesitan para cada actividad.

- Verificar la disponibilidad de los recursos durante el período planificado.

- Detectar sobreasignación, cuando un recurso tiene demasiadas tareas simultáneas.

- Detectar recursos subutilizados y redistribuir el trabajo.

- Coordinar los recursos con el cronograma, evitando conflictos y mejorando su utilización.

### Elementos Principales de un Diagrama de Gantt

Un Diagrama de Gantt puede contener:

- Lista de Tareas y Subtareas: Actividades que deben realizarse.

- Escala de Tiempo: Días, semanas o meses en los que se desarrolla el proyecto.

- Barras de Duración: Representan gráficamente cuánto dura cada actividad.

- Fechas de Inicio y Finalización: Indican cuándo comienza y termina cada tarea.

- Dependencias: Muestran la relación y el orden entre las actividades.

- Hitos: Representan acontecimientos o logros importantes del proyecto.

- Responsables o Recursos: Indican quién o qué recurso está asignado a cada actividad.

- Porcentaje de Avance: Permite conocer cuánto se ha completado de cada tarea.

El Diagrama de Gantt es una herramienta fundamental para la planificación, programación y seguimiento de proyectos, ya que permite representar visualmente las tareas, sus tiempos, dependencias, responsables y recursos.

Su principal utilidad es ayudar a gestionar el tiempo y los recursos de manera organizada, permitiendo detectar retrasos, evitar conflictos entre actividades y recursos, controlar el progreso y facilitar que el proyecto pueda completarse dentro de los plazos establecidos.

## 5. Técnicas de Recopilación de Información

### Entrevistas vs Encuestas

Las entrevistas y encuestas se emplean para reunir informaciones provenientes de personas o grupos.

Durante una entrevista, el investigador interactúa con el participante, ya sea cara a cara, por teléfono o por vídeo, lo que permite hacer preguntas de seguimiento inmediatas y profundizar en temas específicos. Esto hace que las entrevistas sean un método ideal para los estudios que pretenden comprender relatos personales o explicaciones detalladas de comportamientos, motivaciones y procesos de toma de decisiones.

En cambio, las encuestas emplean preguntas abiertas diseñadas para captar una gama más amplia de perspectivas. Suelen realizarse en línea o en papel, y llegan a grupos de participantes más amplios que pueden no tener la disponibilidad o el interés de participar en un proceso de entrevistas más largo. Aunque las encuestas no permiten la interacción en tiempo real, son valiosas para explorar temas y patrones recurrentes en una población, sobre todo cuando las limitaciones geográficas o de tiempo dificultan las entrevistas.

### Cuadro Comparativo de Técnicas de Recolección de Información

| Aspecto | Encuestas | Entrevistas |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Principal | Obtener información de una cantidad amplia de personas de manera estructurada y uniforme. | Obtener información detallada sobre las experiencias, necesidades, procesos y opiniones de una persona o grupo específico. |
| Tipo de Información | Principalmente cuantitativa, aunque puede incluir preguntas abiertas. | Principalmente cualitativa y descriptiva. |
| Cantidad de Participantes | Permite trabajar con una cantidad elevada de participantes. | Generalmente se trabaja con un número reducido de participantes seleccionados según su relación con el proyecto. |
| Tiempo de Aplicación | Generalmente Bajo. Especialmente cuando se utilizan formularios digitales. | Medio o Alto. Debido al tiempo necesario para realizar y posteriormente analizar cada entrevista. |
| Costo | Bajo. Especialmente cuando se realizan de manera digital. | Bajo o Medio. Dependiendo de la cantidad de entrevistas y recursos utilizados. |
| Nivel de Profundidad | Medio. Permite identificar tendencias y opiniones generales, pero presenta menos posibilidades de profundizar en cada respuesta. | Alto. Permite profundizar en las respuestas y solicitar aclaraciones o ejemplos cuando sea necesario. |
| Estructura | Generalmente estructurada, con las mismas preguntas para todos los participantes. | Puede ser estructurada, semiestructurada o abierta, permitiendo adaptar las preguntas según las respuestas obtenidas. |
| Flexibilidad | Baja. Las preguntas suelen estar definidas previamente y son iguales para todos los participantes. | Alta. El entrevistador puede realizar preguntas adicionales o modificar el orden de acuerdo con el desarrollo de la conversación. |
| Interacción con el Participante | Limitada. Generalmente no existe interacción directa durante la respuesta. | Alta. Existe comunicación directa entre el entrevistador y el entrevistado. |
| Posibilidad de Preguntar | Limitada o inexistente. | Alta. Permite solicitar aclaraciones, ejemplos o información adicional. |
| Facilidad de Análisis | Alta. Especialmente cuando las respuestas son cerradas y pueden representarse mediante estadísticas o gráficos. | Media. Requiere analizar e interpretar las respuestas obtenidas. |
| Representatividad | Puede alcanzar una mayor cantidad de usuarios y proporcionar una visión general de una población. | No busca necesariamente representar a una población, sino conocer en profundidad la perspectiva de personas relevantes para el proyecto. |
| Principales Ventajas | - Rapidez. - Alcance. - Facilidad de distribución. - Bajo costo. - Posibilidad de obtener datos comparables. | - Profundidad. - Flexibilidad. - Interacción directa. - Posibilidad de descubrir necesidades o problemas que no habían sido contemplados inicialmente. |
| Principales Limitaciones | Las respuestas pueden ser breves, poco detalladas o estar condicionadas por las opciones proporcionadas. | Requiere mayor tiempo y puede existir cierta subjetividad tanto en las respuestas como en su interpretación. |

### ¿En qué momento del proyecto de software o ante qué perfil de usuario es más conveniente utilizar cada una?.

Las entrevistas son la técnica más utilizada y conveniente cuando se requiere obtener información detallada sobre los requisitos y expectativas directas de usuarios clave o stakeholders, especialmente cuando los expertos no están disponibles para ser observados

- Se realizan con los usuarios o interesados clave.

- Direccionan al usuario hacia aspectos específicos del requerimiento a levantar.

- Son útiles para obtener y documentar información detallada sobre los requerimientos y sus niveles de granularidad.

- Pueden ser entrevistas formales o informales.

- Una clave es mantenerse enfocado en los objetivos de la entrevista.

- Las preguntas abiertas son útiles para identificar información faltante.

- Las preguntas cerradas son útiles para confirmar y validar información.

- El éxito de las entrevistas depende del grado de conocimiento del entrevistador y entrevistado, disposición del entrevistado de suministrar información, buena documentación de la discusión y en definitiva de una buena relación entre las partes.

Los cuestionarios o encuestas son ideales para proyectos de propósito general o cuando se necesita recopilar datos de una muestra más amplia de manera eficiente.

- Es una técnica útil para recopilar eficientemente los requerimientos de muchas personas.

- La clave para el éxito es que tengan un propósito y audiencia claramente definida, establecer fechas topes para llenar la encuesta, con preguntas claras y concisas.

- Deben enfocarse en los objetivos de negocio que se necesitan identificar.

- Pueden apoyarse con entrevistas de seguimiento con usuarios individuales.

- Pueden contener tanto preguntas cerradas como preguntas abiertas.

## 6. Introducción a los Requerimientos

“Un requerimiento es simplemente una declaración abstracta de alto nivel de un servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de éste”. (Sommerville, 2005: 108)

### Análisis de Requerimientos

El análisis de requerimientos consiste en depurar los requisitos para asegurar que todos los Stakeholders entienden y examinan errores, omisiones, y otras deficiencias. El análisis incluye la descomposición al detalle de requisitos de alto nivel, la construcción de prototipos, evaluación de viabilidad, y la negociación de prioridades.

El objetivo es desarrollar los requisitos de suficiente calidad y detalle para que los gerentes puedan construir estimaciones realistas del proyecto y el personal técnico pueda proceder con el diseño, construcción y pruebas.

A menudo es útil representar algunos de los requisitos de múltiples maneras: por ejemplo, tanto en forma textual y gráfica. Los resultados del análisis están en los modelos de requisitos. Los modelos de requisitos (también conocidos como modelos de análisis) son las necesidades de los usuarios representados por diagramas, texto estructurado (por ejemplo, listas, tablas o matrices), o combinados. El análisis también implica dar prioridad a las necesidades mediante el análisis de los requisitos para tomar decisiones sobre su importancia y oportunidad.

El análisis de los requisitos es principalmente responsabilidad del analista, pero puede involucrar a los actores clave, tales como: usuarios, clientes y personal técnico quienes son necesarios para entender las necesidades del usuario.

Los errores cometidos en esta etapa son los más costosos de corregir debido a la Ley de Costos del Ciclo de Vida del Software, que establece que el precio de reparar un defecto se incrementa exponencialmente a medida que el proyecto avanza hacia fases posteriores.

Mientras que un error detectado durante el análisis puede tener un costo de corrección mínimo, si el mismo defecto pasa desapercibido hasta la fase de diseño, programación o pruebas, el costo puede multiplicarse significativamente (hasta por un factor de 20 o más).

Esto se debe a que los errores iniciales generan cascadas de problemas: un requerimiento ambiguo o incorrecto obliga a reescribir código, rediseñar arquitecturas, realizar nuevas pruebas y retrasar la entrega, afectando directamente el presupuesto, los plazos y la calidad del producto final. Por tanto, invertir tiempo y recursos en un análisis riguroso reduce drásticamente el riesgo de fallos mayores y costos adicionales en fases avanzadas.

## 7. Perspectiva del Usuario vs. Perspectiva del Sistema

### Requerimiento del Usuario vs Requerimiento del Sistema

Los requerimientos de usuario son un documento donde se describe “qué” debe hacer el sistema en términos no técnicos y debe ser lo más detallado posible para evitar ambigüedades.

Un requerimiento de usuario se expresaría como: "El médico necesita poder ver los turnos pendientes del día y cancelar los que ya no se utilizarán para liberar la agenda."

Los requerimientos del sistema son descripciones detalladas, estructuradas y técnicas de las funcionalidades, servicios y restricciones que el software debe implementar para satisfacer dichas necesidades.

Un requerimiento del sistema especificaría técnicamente: "El módulo de gestión de agenda debe permitir al usuario con rol 'Médico' visualizar una lista filtrada por fecha actual, incluir un botón de acción 'Cancelar Turno' que cambie el estado del registro a 'Inutilizado' y notifique automáticamente al paciente por correo electrónico." Este detalle define la lógica y la interfaz técnica necesaria.

## 8. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Los requisitos funcionales y no funcionales son aspectos esenciales del desarrollo de software, pero cumplen propósitos diferentes y tienen alcances y enfoques de implementación distintos:

Requerimientos funcionales definir el alcance del trabajo especificando lo que el sistema debe lograr para satisfacer las necesidades de los usuarios y los objetivos de la empresa. Describen las tareas, los procesos y las interacciones específicas que llevará a cabo el sistema, garantizando que estén presentes todas las características y capacidades necesarias.

Requerimientos no funcionales, por otra parte, describe los estándares de calidad El sistema debe cumplir con los requisitos. Determinan qué tan bien el sistema realiza estas tareas, centrándose en áreas como el rendimiento, la seguridad y la facilidad de uso.

### Requerimientos Funcionales

Búsqueda de pasajes: El sistema debe permitir al usuario ingresar el origen, destino y fecha de viaje para consultar los colectivos disponibles.

Proceso de pago: La aplicación debe integrar una pasarela de pago (tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales) para procesar la transacción y emitir la confirmación de compra.

Gestión de pasajes digitales: El usuario debe poder visualizar sus pasajes adquiridos en formato digital (código QR) dentro de una sección de "Mis Viajes", incluso sin conexión a internet.

### Requerimientos No Funcionales

RNF1. Rendimiento: El tiempo de respuesta para la búsqueda de viajes y la actualización de la disponibilidad de asientos no debe exceder los 2 segundos, incluso bajo una carga simultánea de 1,000 usuarios, para evitar la sobreventa.

RNF2. Seguridad: Toda la información sensible del usuario (datos personales y financieros) debe transmitirse cifrada mediante el protocolo TLS 1.3 y almacenarse en la base de datos utilizando algoritmos de encriptación robustos (ej. AES-256).

RNF3.Usabilidad: La interfaz debe seguir principios de diseño accesible, permitiendo que un usuario no registrado complete el flujo de compra de un pasaje en menos de 3 minutos y con un máximo de 5 pantallas intermedias.

# Referencias

adnaliza. (s.f.). adnaliza. Obtenido de PHP: https://www.adnaliza.com/diccionario/php/

Alegsa. (6 de julio de 2025). Alegsa. Obtenido de Definición de Modelo de entidad-relación: https://www.alegsa.com.ar/Dic/modelo_de_entidad-relacion.php#gsc.tab=0

arimetrics. (s.f.). arimetrics. Obtenido de Qué es JavaScript: https://www.arimetrics.com/glosario-digital/javascript

arimetrics. (s.f.). arimetrics. Obtenido de Qué es GitHub: https://www.arimetrics.com/glosario-digital/github

aticma. (22 de Febrero de 2025). aticma. Obtenido de Mar del Plata consolida su liderazgo como Polo Tecnológico de Inteligencia Artificial en Argentina: https://www.aticma.org.ar/mar-del-plata-consolida-su-liderazgo-como-polo-tecnologico-de-inteligencia-artificial-en-argentina/

cessi. (2025). Cessi. Obtenido de OPSSI: https://cessi.org.ar/opssi/

cessi. (s.f.). Camara de la Industria Argentina del Software. Obtenido de https://cessi.org.ar/

Ch., D. J. (7 de Febrero de 2022). Medium. Obtenido de Gestores de dependencias: NPM: https://diegochavez-dc.medium.com/gestores-de-dependencias-de-javascript-npm-f53cb6965e5e

Equipo de Imagina. (21 de marzo de 2025). Imagina. Obtenido de ¿Qué es un framework? Para qué sirve y ejemplos: https://imaginaformacion.com/tutoriales/que-es-un-framework

getapp. (s.f.). Getapp. Obtenido de draw.io: https://www.getapp.es/software/91063/draw-io

godaddy. (28 de Noviembre de 2023). godaddy. Obtenido de Descubriendo Trello: ¿para qué sirve y cómo utilizarlo?: https://www.godaddy.com/resources/es/crearweb/descubriendo-trello-para-que-sirve-y-como-utilizarlo

Google Cloud. (s.f.). Google Cloud. Obtenido de ¿Qué es una base de datos relacional?: https://cloud.google.com/learn/what-is-a-relational-database?hl=es-419

Gurnov, A. (s.f.). Wrike. Obtenido de ¿Qué es la gestión de proyectos de software?: https://www.wrike.com/es/project-management-guide/faq/que-es-la-gestion-de-proyectos-de-software/

Hecker, J., & Kalpokas, N. (s.f.). Atlas. Obtenido de Entrevista vs Encuestas: https://atlasti.com/es/guias/guia-del-analisis-de-entrevistas/entrevistas-vs-encuestas

loading. (15 de Enero de 2025). loading. Obtenido de Qué es Laravel y cómo utilizarlo en tu proyecto web: https://www.loading.es/blog/que-es-laravel/

mdn. (s.f.). mdn. Obtenido de CSS: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS

Meardon, E. (s.f.). Atlassian. Obtenido de ¿Qué es un diagrama de Gantt? Funciones y beneficios clave con plantillas útiles: https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/gantt-chart

Microsoft. (s.f.). Microsoft Learn. Obtenido de ¿Que es el control de Versiones?: https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-version-control

nawazdhandala. (31 de Marzo de 2026). oneuptime. Obtenido de What Is MySQL Workbench: https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-31-mysql-what-is-mysql-workbench/view

Novoa, S. A. (s.f.). uetic. Obtenido de Diagramas de Casos de Uso: https://uetitc.github.io/SoftwareDesignI-2024-2/Lessons/10-UML-UseCase.html

Oyola, K. (30 de Julio de 2022). qbd. Obtenido de Cómo redactar Requerimientos de Usuario: https://qbd.digital/como-redactar-requerimientos-de-usuario/Todos-c139297854

Platzi. (s.f.). Blog Platzi. Obtenido de ¿Qué es frontend y backend?: https://platzi.com/blog/que-es-frontend-y-backend/

platzi. (s.f.). platzi. Obtenido de ¿Qué es Git?: https://platzi.com/cursos/git-github/que-es-git/

PMI. (13 de Agosto de 2008). PMI. Obtenido de Integración del PMBOK al RUP para proyectos de desarrollo de software en el sector financiero: https://www.pmi.org/learning/library/es-pmbok-rup-it-proyectos-financieros-7094

PMOinformatica. (25 de Enero de 2025). Obtenido de 7 Técnicas de levantamiento de requerimientos software: https://www.pmoinformatica.com/2016/08/tecnicas-levantamiento-requerimientos.html

Polo IT. (2025). Polo IT. Obtenido de El Informe de Seguimiento: https://www.poloitbuenosaires.org.ar/monitor-tic

polotecnologico. (s.f.). PoloTecnologicoRosario. Obtenido de ¿Quiénes somos?

Repository. (s.f.). Repository. Obtenido de Análisis de Requerimientos: https://repository.unad.edu.co/reproductor-ova/10596_35614/anlisis_de_requerimientos.html

Sulbarán, I. (6 de Junio de 2023). TIFFIN. Obtenido de ¿En qué consiste la Gestión de Proyectos de Software?: https://global.tiffin.edu/blog/en-que-consiste-la-gestion-de-proyectos-de-software

Tatché, M. S. (18 de Enero de 2026). eaeprogramas. Obtenido de Google Stitch: la nueva IA que crea aplicaciones: https://www.eaeprogramas.es/blog/marketing/google-stitch-la-nueva-ia-que-crea-aplicaciones

uqbar. (s.f.). uqbar. Obtenido de Diagrama de clases: https://wiki.uqbar.org/wiki/articles/diagrama-de-clases.html

vadavo. (18 de Noviembre de 2024). vadavo. Obtenido de Conceptos básicos de HTML: Guía para principiantes: https://www.vadavo.com/blog/html-que-es-y-para-que-sirve/

Yai. (23 de Diciembre de 2019). Styde. Obtenido de Qué es Composer y cómo usarlo: https://styde.net/que-es-composer-y-como-usarlo/

Índice Alfabético

¿Cuál es su utilidad en la gestión de recursos?, 34

¿Cuál es su utilidad en la gestión del tiempo?, 34

¿En qué momento del proyecto de software o ante qué perfil de usuario es más conveniente utilizar cada una? Justifique., 39

¿Qué es un Diagrama de Gantt?, 33

1. El Mercado del Software en Argentina. Realice una investigación sobre el estado actual de la industria del software en la Argentina., 19

1.1. Contexto Académico, 6

1.2. Proceso de Selección del Proyecto, 6

1.3. Justificación del Proyecto Elegido, 7

1.4. Criterios de Decisión Final, 7

2. Gestión y Elección del Proyecto. Todo proyecto nace de una necesidad, pero no todos los proyectos son viables., 24

2.1 Descripción General, 8

2.2 Objetivos del Proyecto, 8

2.3 Alcance del Proyecto, 8

2.3.1. Funcionalidades Incluidas, 8

2.3.2 Limitaciones del Proyecto, 9

2.4 Beneficios Esperados, 10

3. Entrevista y Análisis de Sistemas Existentes, 10

3.1. Entrevista Con la Empresa (Ver Anexo), 10

3.2. Análisis de Software Existente, 11

4. El Diagrama de Gantt, 33

4. Identificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales, 11

5. Elección de Paradigma de Software, 11

5. Técnicas de Recopilación de Información, 35

6. Elección del Ciclo de Vida, 12

6. Introducción a los Requerimientos, 39

7. Elección de la Metodología Ágil, 12

7. Perspectiva del Usuario vs. Perspectiva del Sistema, 41

8. Configuración y Carga Inicial del Trello, 12

8. Requerimientos Funcionales y No Funcionales, 41

9. Diagrama de Gantt, 14

Análisis de Requerimientos, 40

Conceptos Fundamentales, 15

Criterios Fundamentales para Elegir un Proyecto de Software, 27

Cuadro Comparativo de Herramientas para la Planificación de Proyectos, 31

Cuadro Comparativo de Técnicas de Recolección de Información, 36

Culminación, 23

Desarrollo, 6

Descripción y Alcance del Proyecto, 8

Ejemplo de Plan de Actividades, 30

El Mercado del Software en Argentina, 19

El Papel y la Responsabilidad de un Gestor de Proyectos de Software, 26

Elección del Proyecto, 6

Elementos principales de un Diagrama de Gantt, 35

Entrevistas vs Encuestas, 35

Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software, 24

Impacto en la Economía Nacional, 22

Marco Teórico, 15

Objetivo General., 8

Objetivos Específicos, 8

Objetivos Principales de la Gestión de Proyectos de Software, 24

Plan de Actividades, 29

Principales Características de la Industria, 20

Principales Polos Tecnológicos de Argentina, 21

Proceso de Planificación de un Proyecto de Software, 28

Relevamiento., 6

Requerimiento del Usuario vs Requerimiento del Sistema, 41

Requerimientos Funcionales, 41

Requerimientos No Funcionales, 42

# Anexo

Fecha de la entrevista: 19/08/2026

### 1. Conocer la Empresa

- ¿Nos podrían contar brevemente cómo nació HYK y a qué se dedica actualmente?

HYK Mayorista cuenta con aproximadamente 14 años de trayectoria en el rubro comercial mayorista. La empresa inició sus actividades principalmente como una azucarera y, debido a los cambios en el contexto económico y comercial, fue ampliando y adaptando su actividad hasta consolidarse como un comercio mayorista dedicado a la comercialización de alimentos, comestibles y productos de limpieza.

Actualmente, la empresa trabaja tanto con ventas mayoristas como minoristas. La modalidad de venta minorista fue incorporada aproximadamente hace tres años, ampliando de esta manera el público al que puede acceder la empresa.

- ¿Cuál consideran que es actualmente el principal objetivo de la empresa?

El principal objetivo de HYK Mayorista es consolidarse como el mejor mayorista de Formosa, brindando una atención de calidad y ofreciendo un servicio que se destaque por la comodidad, atención y variedad de productos.

La empresa busca continuar fortaleciendo su presencia en el mercado, ampliar su cantidad de clientes y seguir creciendo tanto en la variedad de productos comercializados como en los servicios ofrecidos.

- ¿Qué productos comercializan y aproximadamente cuántos productos manejan?

La empresa cuenta con un inventario de más de 500 artículos de diferentes categorías. Entre los productos comercializados se encuentran alimentos, comestibles y productos de limpieza.

Asimismo, dentro de su variedad de productos se mencionó la existencia de aproximadamente 7 fragancias y entre 60 y 70 artículos relacionados con marcas, además de los demás productos que conforman su catálogo.

- ¿Quiénes son principalmente sus clientes?

La empresa cuenta con una clientela diversa. Entre sus principales clientes se encuentran kioscos, comercios y autoservicios, además de familias y consumidores particulares.

La modalidad de compra también es variada, ya que algunos clientes adquieren productos en caja cerrada o por bulto, mientras que otros realizan compras en cantidades menores.

- ¿Se consideran diferentes a otros mayoristas de Formosa?

Desde la perspectiva de la empresa, uno de los principales aspectos que los diferencia es la cantidad de clientes y los servicios ofrecidos, buscando brindar comodidad, atención y un buen servicio al público.

Actualmente, la empresa no cuenta con un sistema de preventa ni realiza reparto a domicilio. La comercialización se realiza principalmente de manera presencial, aunque recientemente incorporaron nuevos canales digitales para promocionar sus productos y recibir pedidos.

Entre estos canales se encuentran Instagram, Facebook y WhatsApp, además de un catálogo online.

- ¿Cómo se imaginan a HYK dentro de 3 a 5 años?

La empresa proyecta un crecimiento en los próximos años, con el objetivo de contar con una mayor cantidad de clientes, ampliar el alcance hacia más familias y aumentar la variedad de productos comercializados.

### 2. Situación Actual

- ¿Actualmente cuentan con alguna página web, catálogo online o sistema de ventas?

Actualmente, HYK Mayorista no cuenta con una tienda web propia, pero dispone de un catálogo online utilizado como medio de presentación y difusión de sus productos.

Asimismo, la empresa utiliza Instagram, Facebook y WhatsApp como canales de promoción, comunicación y contacto con sus clientes. Para la gestión de sus redes sociales, cuenta con un community manager, quien se encarga principalmente de la elaboración y publicación de material gráfico, como flyers y contenido promocional.

La atención y respuesta a los mensajes recibidos a través de estos canales es realizada directamente por el personal encargado del negocio. De esta manera, la gestión de la comunicación digital se encuentra diferenciada entre la creación de contenido y la atención de las consultas de los clientes.

- ¿Cómo realizan actualmente las ventas?

Las ventas se realizan principalmente de manera presencial en el establecimiento. Sin embargo, recientemente comenzaron a incorporar la posibilidad de recibir pedidos mediante canales digitales.

Esta incorporación se produjo como respuesta a la situación económica actual y con el objetivo de brindar mayores alternativas y comodidad a los clientes.

- ¿Por qué medios reciben los pedidos?

Actualmente reciben pedidos mediante Instagram, WhatsApp y Facebook. Una vez realizado el pedido, los clientes retiran la mercadería directamente en el local, ya que la empresa actualmente no cuenta con un servicio propio de reparto.

- ¿Aproximadamente cuántos pedidos reciben por día o por semana?

Actualmente reciben aproximadamente 5 pedidos por día a través de los canales digitales recientemente implementados.

- ¿Cómo controlan actualmente el stock? ¿Con qué frecuencia cambian los precios, quién los actualiza y qué relación tienen estas modificaciones con sus proveedores?

La empresa utiliza un software para la gestión y control del stock. El control del stock se realiza aproximadamente una vez al mes.

La actualización de los precios se encuentra relacionada con las modificaciones en los costos proporcionados por los proveedores, por lo que los precios pueden variar de acuerdo con los costos de adquisición de los productos. La actualización de estos precios es realizada por personal de la propia empresa.

En cuanto a la relación con los proveedores, la comunicación se realiza principalmente por vía telefónica, mediante contacto directo entre la empresa y los proveedores. HYK Mayorista cuenta con proveedores provenientes de Entre Ríos y de otras provincias, quienes se comunican con la empresa para ofrecer sus productos y disponibilidad de mercadería. Asimismo, algunos proveedores se acercan personalmente al establecimiento para presentar sus productos y realizar propuestas comerciales.

- ¿Cómo manejan los precios de los productos? ¿Por bulto cerrado? ¿O por unidad? ¿Tienen una cantidad mínima por producto?

La empresa trabaja con diferentes modalidades de comercialización.

En el caso de las ventas mayoristas, los productos pueden comercializarse mediante cajas cerradas o bultos. En cambio, en las ventas minoristas, los clientes pueden adquirir cualquier cantidad de unidades, aplicándose un incremento en el precio respecto de la modalidad mayorista.

Por lo tanto, el precio de los productos depende de la modalidad de compra y de la cantidad adquirida.

(Alegsa, 2025)

(Google Cloud, s.f.)

(uqbar, s.f.)

(Novoa, s.f.)

(Platzi, s.f.)

(Microsoft, s.f.)

(Equipo de Imagina, 2025)

(Ch., 2022)

(getapp, s.f.)

(nawazdhandala, 2026)

(adnaliza, s.f.)

(loading, 2025)

(Yai, 2019)

(vadavo, 2024)

(mdn, s.f.)

(arimetrics, s.f.)

(Tatché, 2026)

(platzi, s.f.)

(arimetrics, s.f.)

(godaddy, 2023)

(cessi, 2025)

(cessi, s.f.)

(Polo IT, 2025)

(polotecnologico, s.f.)

(aticma, 2025)

(Sulbarán, 2023)

(Gurnov, s.f.)

(PMI, 2008)

(Meardon, s.f.)

(Hecker & Kalpokas, s.f.)

(PMOinformatica, 2025)

(Repository, s.f.)

(Oyola, 2022)